ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта»

- Общие характеристики проекта акта

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» (далее – проект постановления) подготовлен Минтрансом России в связи с:

- вступлением в силу 02.08.2011 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- поручениями  Правительства Российской Федерации от 23.07.2010 № ДК-П9-103пр, от 26.10.2010 года № ДК-П9-7333, от 13.09.2011 № ДК-П9-174пр о корректировке проектной документации по пункту 55 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта (далее – Программа) «Морской порт Сочи (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство гидротехнических сооружений)» (далее – пункт 55 Программы) с включением в состав проектируемых объектов гидротехнических сооружений (причалов) и образования территории пунктов базирования судов ПС ФСБ России и ФСО России;

- принятым Правительством Российской Федерации решением о выполнении Росморречфлотом функций государственного заказчика по созданию береговых зданий и сооружений пункта базирования судов ПС ФСБ России в морском порту Сочи (поручение Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № ДК-П9-790с);

- принятым Правительством Российской Федерации решением о размещении  в морском порту Сочи пункта базирования катеров и яхт ФСО России (поручение Правительства Российской Федерации от 26.10.2010 № ДК-П9-7333) и решением ФСО России (от 17.05.2011 № 9/629-Б).

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации

2.1. В связи с вступлением в силу 02.08.2011 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 246-ФЗ) Минтрансу России необходимо подготовить проект акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу в части включения в состав объектов строительства по пункту 55 Программы строительство  (создание) искусственного земельного участка (участков).

В соответствии с пунктом 11 статьи 5 Федерального закона № 246-ФЗ в случае, если создание искусственного земельного участка предусмотрено решением о строительстве или расширении морского порта, получение разрешения на создание искусственного земельного участка не требуется.

Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) установлено, что решение о строительстве или расширении морского порта принимается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 
№ 261-ФЗ решением о строительстве или расширении морского порта может предусматриваться создание искусственных земельных участков, осуществляемое в порядке, установленном Федеральным законом № 246-ФЗ.

Статьей 16 Федерального закона № 246-ФЗ установлено, что его положения в части ввода в эксплуатацию, содержания, эксплуатации искусственно созданных земельных участков применяются к искусственным земельным участкам, решение о создании (строительстве) которых принято или разрешение на строительство которых выдано до дня вступления в силу указанного закона.

Учитывая, что разрешение на строительство пункта 55 Программы, включающего в состав объектов образование территории круизного центра, выдано 23 июня 2010 года, а Федеральный закон № 246-ФЗ вступил в силу        02 августа 2011 года, заключение отдельного договора на создание искусственного земельного участка не требуется.

Таким образом, в случае издания постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» в части включения в объекты строительства искусственного земельного участка, считаем данное постановление необходимым для ввода в эксплуатацию и регистрации права собственности Российской Федерации на искусственно созданный земельный участок.

При этом цель создания искусственного земельного участка – строительство на нем зданий, сооружений и иных объектов недвижимости.

2.2. Поручениями  Правительства Российской Федерации от 23.07.2010 № ДК-П9-103пр, от 26.10.2010 года № ДК-П9-7333, от 13.09.2011 № ДК-П9-174пр о корректировке проектной документации по пункту 55 Программы в состав проектируемых объектов включены гидротехнические сооружения (причалы) и образование территории пунктов базирования судов ПС ФСБ России и ФСО России.

При этом ответственным исполнителем и государственным заказчиком по проектированию и строительству данных объектов выступает Росморречфлот с дальнейшей передачей построенных объектов ФСБ России и ФСО России. В этой связи предлагается в наименовании олимпийского объекта по пункту 55 Программы гидротехнические сооружения, подлежащие передаче ФСБ России и ФСО России, обозначить отдельно, как «гидротехнические сооружения пунктов базирования ФСБ России и ФСО России».

Данное изменение позволит выделить в проектной документации затраты на проектирование и строительство  объектов ФСБ России и ФСО России с получением заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнить работы по строительству объектов и  обеспечить передачу объектов и затрат на их создание, а также государственную регистрацию построенных объектов будущим балансодержателям в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.

Кроме того, проектной документацией на строительство олимпийского объекта по пункту 55 Программы помимо создания гидротехнических сооружений и образования территории предусматривается строительство береговых зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование международного центра круизных и пассажирских перевозок, в том числе здания морского вокзала с пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации, объектов и сетей инженерного обеспечения (водоснабжение, канализация, электричество, теплоснабжение, связь), а также иных внутриплощадочных объектов (проезды, парковки, элементы благоустройства территории и т.п.).

В связи с этим в составе работ по пункту 55 Программы необходимо отдельно обозначить указанные береговые объекты, как «иные здания и сооружения».

2.3. В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» реализация программного мероприятия  «Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок» осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет внебюджетных источников.

Проектом постановления предусматривается включение в пункт 55 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта открытого акционерного общества «Сочинский морской торговый порт» и Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» как соинвесторов строительства. В соответствии с вариантом 4 морского порта Сочи, одобренным Правительством Российской Федерации, предусматривается участие ОАО «Сочинский морской торговый порт» в финансировании строительства части помещений здания морского вокзала, относящихся к обслуживанию пассажиров, а также иных объектов береговой инфраструктуры международного круизного центра. По завершении строительства и ввода в эксплуатацию объекты и помещения, построенные за счет частных инвестиций, подлежат оформлению и передаче в собственность инвестора.

Это обусловлено отсутствием полномочий у Росморречфлота проводить отбор инвесторов и заключать соответствующие соглашения в отношении объектов или их частей, ответственным исполнителем по которым он определен, так как указанное право в соответствии с четвертым абзацем статьи 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» предоставлено только Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по решению ее наблюдательного совета.

Предлагаемая редакция пункта 55 Программы позволит выполнить работы по строительству олимпийского объекта в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

2.4. В рамках реализации пункта 55 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 (далее - Программа), Росморречфлот осуществляет проектирование и строительство гидротехнических сооружений пункта базирования судов ПС ФСБ России в морском порту Сочи. На образованной в рамках пункта 55 Программы территории пункта базирования в дальнейшем планируется строительство береговых объектов.

В связи с поручением Правительства Российской Федерации функции ответственного исполнителя и государственного заказчика по строительству береговых объектов пункта базирования судов ПС ФСБ России в морском порту Сочи также решено возложить на Росморречфлот.

В рамках Программы Комплексным планом обеспечения безопасности олимпийских игр был предусмотрен объект ФСБ России (шифр 7-12) с финансированием в объеме 129,9 млн. рублей.

В связи с выполнением Росморречфлотом функций ответственного исполнителя по пункту 55.1 Программы объект с шифром 7-12 подлежит исключению из Комплексного плана обеспечения безопасности олимпийских игр и Программы, а предусмотренный на его реализацию объем капитальных вложений подлежит переносу из единого расчета сил и средств Комплексного плана обеспечения безопасности XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи для обеспечения реализации пункта 55.1 Программы.

В связи с этим предлагается внести в Программу пункт 55.1. «Береговые объекты пункта базирования Пограничной службы ФСБ России в морском порту Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство зданий и сооружений, за исключением специального оборудования, технического оснащения и сетей спецсвязи)», ответственный исполнитель – Росморречфлот.

При этом, учитывая необходимость предварительного строительства предусмотренных пунктом 55 Программы гидротехнических сооружений (причалов) и образования территории, на которой будут размещаться береговые объекты ПС ФСБ России, проектно-изыскательские работы (включая согласования и государственные экспертизы) по данному пункту Программы необходимо планировать на 2012-2013 годы, а строительство - с переходом на постолимпийский период (2013-2015 годы), с внесением изменений в соответствующие федеральные целевые программы в части финансирования реализации данного объекта.

Учитывая назначение данного объекта как объекта обеспечения безопасности Российской Федерации и накладываемые в связи с этим ограничения по секретности, оснащение построенного объекта специальным оборудованием, сетями специальной связи и т.п. не входит в объем работ, выполняемый Росморречфлотом. Построенный и готовый под монтаж оборудования объект капитального строительства должен быть передан ФСБ России для дальнейшего дооснащения специальным оборудованием и сетями специальной связи.

2.5. В соответствии с поручением  Правительства Российской Федерации от 26.10.2010 года № ДК-П9-7333 о корректировке проектной документации по пункту 55 Программы в состав проектируемых объектов включены гидротехнические сооружения (причалы) и образование территории пункта базирования судов ФСО России.

Для организации полноценного пункта базирования катеров и яхт ФСО России в морском порту Сочи необходимо также обеспечить проектирование и строительство объектов береговой инфраструктуры – комплекса зданий и сооружений.

Письмом от 17.05.2011 № 9/629-Б ФСО России сообщила, что государственным заказчиком по проектированию и строительству береговых объектов (зданий и сооружений) на территории морского порта Сочи определена Служба охраны на Кавказе ФСО России.

В связи с этим необходимо включить в Программу пункт 55.2  «Береговые объекты пункта базирования катеров и яхт ФСО России в морском порту Сочи (проектные и изыскательские работы,  строительство зданий и сооружений)» с указанием ФСО России в качестве ответственного исполнителя.

2.6. Принятие проекта постановления позволит реализовать схему финансирования строительства морского порта Сочи и береговых объектов пунктов базирования ФСО России и Пограничной службы ФСБ России в морском порту Сочи, одобренную участниками совещания у заместителя Министра транспорта Российской Федерации О.В. Белозерова (протокол от 29.02.2012 № 7) и предусматривающую:

1) в рамках подготовки проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (письмо Минфина России от 21.02.2012 
№ 16-03-06/33) увеличение в 2012 году бюджетных ассигнований, предусмотренных  на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в ГК «Олимпстрой» на 3 889,7 млн. рублей, за счет сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минтрансу России на предоставление субсидий АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» на 3 759,8 млн. рублей, и бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСБ России на 
129,9 млн. рублей;

2) в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30.11.2011 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Федеральный закон № 371-ФЗ) внесение изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных Росморречфлоту на реализацию пункта 55 Программы строительства олимпийских объектов 
в 2012 году на 746,7 млн. рублей и в 2013 году на 2 519,8 млн. рублей, за счет соответствующего сокращения бюджетных ассигнований,  предусмотренных Минрегиону России на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта;

3) после выхода решений Правительства Российской Федерации о реализации проектов по строительству береговых объектов пунктов базирования ФСО России и Пограничной службы ФСБ России в морском порту Сочи в соответствии со статьей 24 Федерального закона 
№ 371-ФЗ внесение изменений в сводную бюджетную роспись  по соответствующему перераспределению средств, предусмотренных Минрегиону России на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в ГК «Олимпстрой», между ФСО России и Росморечфлотом (в части береговых объектов пункта базирования Пограничной службы ФСБ России в морском порту Сочи).

3. Оценка эффективности предлагаемых решений

Принятие проекта постановления:

- будет способствовать исполнению ответственным исполнителем (Росморречфлот) пункта 55 Программы в рамках вступившего в силу  Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также даст возможность строительства на искусственно созданном земельном участке объектов недвижимости  как федеральной, так и частной форм собственности;

- обеспечит возможность создания в морском порту Сочи полноценных пунктов базирования судов ПС ФСБ России и ФСО России, включающих в себя как территорию и причальные сооружения (создаваемые в рамках пункта 55 Программы), так и береговые здания и сооружения ФСБ России (для обеспечения готовности и передачи построенного объекта капитального строительства под монтаж специального оборудования и сетей спецсвязи) и береговые здания и сооружения ФСО России.

Оценка бюджетной эффективности, экономических, социальных и иных последствий реализации данного решения не требуется.

4. Оценка влияния предлагаемых решений на деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления

Принятие проекта постановления:

не влечет за собой изменения объема полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

не влечет за собой выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов;

не влечет за собой сокращения доходной части соответствующих бюджетов.

5. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту акта

По проекту постановления замечаний и предложений не поступало.